SISTEMA DE VOTAÇÃO ONLINE

Associação de Estudantes da Universidade Pedagógica (AEUP)

Universidade Pedagógica de Maputo (UP-Maputo)

- Ashley Malate

- Marlon Nhantumbo

- Mercio Alberto

# Definição do Problema e Stakeholders

## 1.1 Visão do Produto

Este projecto nasce de uma necessidade real e sentida por quem faz parte da Universidade Pedagógica de Maputo. A Associação de Estudantes da Universidade Pedagógica (AEUP) tem um papel fundamental na vida académica é ela que representa os estudantes, que leva as suas preocupações à instituição e que organiza os processos que estruturam a vida colectiva na Universidade. No entanto, quando chega o momento das eleições internas, tudo ainda se passa de forma manual e improvisada, sem qualquer registo digital, sem transparência garantida, e com resultados que frequentemente geram desconfiança e conflito.

O Sistema de votação online surge como resposta a este problema. Não se trata apenas de digitalizar um processo trata-se de devolver credibilidade e confiança ao acto de votar dentro da UP-Maputo. Um sistema pensado para os estudantes da UP-Maputo, construído à medida das suas necessidades, e que coloca a tecnologia ao serviço da democracia estudantil.

## 1.2 Definição do Problema

Para compreender bem o que se pretende resolver com este projecto, é importante olhar para a realidade actual da Associação de Estudantes da Universidade Pedagógica (AEUP) de forma honesta e clara.

O problema central:

A Associação de Estudantes da Universidade Pedagógica (AEUP) não dispõe de qualquer sistema digital para conduzir as suas eleições. Tudo acontece de forma manual desde a apresentação dos candidatos até à contagem dos votos o que, na prática, tem gerado desavenças entre estudantes, contestações de resultados e uma desconfiança crescente no processo eleitoral, sobretudo nas eleições para Presidente e Coordenador da AEUP.

O contexto em que isto acontece:

Estamos a falar da Universidade Pedagógica de Maputo, uma instituição de ensino superior com uma comunidade estudantil activa. A Associação de Estudantes da Universidade Pedagógica (AEUP) é o principal órgão de representação dos estudantes da UPM, mas os seus processos internos nomeadamente as eleições ainda não acompanharam a evolução digital que seria esperada. O sistema académico da universidade, o SIGUP, não contempla funcionalidades eleitorais para a AEUP, pelo que os estudantes ficam sem um meio formal, seguro e transparente de participar nas eleições.

O que está dentro e fora do alcance deste projecto:

Este projecto foca-se exclusivamente na criação de um sistema de votação online para a Associação de Estudantes da Universidade Pedagógica (AEUP). Isso inclui a autenticação dos estudantes, a gestão das eleições e candidatos, a votação anónima e a apuração automática dos resultados tudo com registo auditável. Não está prevista qualquer integração com o SIGUP ou outros sistemas da universidade, nem a criação de funcionalidades de pagamento, biometria ou aplicações móveis nativas. O foco é simples e claro: dar à Associação de Estudantes da Universidade Pedagógica (AEUP) uma ferramenta digna, justa e confiável para realizar as suas eleições.

## 1.3 O que este sistema vai mudar na prática

Quando o Sistema de votação online estiver a funcionar, os estudantes da UP-Maputo vão notar a diferença. Aqui estão as mudanças concretas que se esperam:

- As eleições da Associação de Estudantes da Universidade Pedagógica (AEUP) passam a ter transparência total qualquer estudante poderá confiar no processo

- As desavenças e contestações de resultados deixam de ter razão de ser, porque os dados falam por si

- Cada voto fica registado de forma auditável e segura no Sistema de votação online, sem possibilidade de manipulação

- A apuração dos resultados deixa de demorar horas ou dias acontece automaticamente, em tempo real

- A Associação de Estudantes da Universidade Pedagógica (AEUP) ganha maturidade institucional e passa a operar com boas práticas de governança estudantil

## 1.4 Stakeholders Primários (Utilizadores Diretos)

| Stakeholder | Objetivos Principais |
| --- | --- |
| Estudantes da UP-Maputo | Votar de forma simples, segura e anónima; verificar resultados com transparência; ter confiança na integridade do processo eleitoral da UPM. |
| Membros da Associação de Estudantes da Universidade Pedagógica (AEUP) | Gerir processos eleitorais sem conflitos; obter resultados rápidos e auditáveis; reduzir trabalho manual de apuração. |
| Candidatos a Presidente/Coordenador | Participar num processo justo e transparente; ter acesso a resultados detalhados e auditáveis. |

## 1.5 Stakeholders Secundários (Afetados Indiretamente)

| Stakeholder | Interesse no Sistema |
| --- | --- |
| Administração da UP-Maputo | Supervisão e conformidade regulamentar dos processos estudantis da UPM. |
| Equipa de TI da UP-Maputo | Manutenção técnica, segurança de dados e suporte infraestrutural do sistema. |
| Comissão Eleitoral da AEUP | Fiscalização e validação do processo eleitoral digital. |

## 1.6 O que entra e o que fica fora deste projecto

É importante ser claro sobre o alcance deste projecto, para que não haja expectativas desalinhadas. A tabela abaixo resume o que está previsto e o que fica de fora nesta fase.

Está previsto neste projecto:

- Autenticação de estudantes da UP-Maputo

- Criação e gestão de eleições/cargos (Presidente, Coordenador e outros)

- Votação online segura e anónima

- Painel administrativo para gestão da Associação de Estudantes da Universidade Pedagógica (AEUP)

- Apuração automática de resultados em tempo real

- Geração de relatórios e audit trail(logs de auditoria)

- Notificações aos estudantes sobre eleições

- Interface responsiva (web e mobile)

Não está previsto nesta fase:

- Integração com o SIGUP ou outros sistemas académicos da UP-Maputo

- Votações para órgãos externos (Reitoria, Conselhos de Faculdade)

- Funcionalidades de pagamento ou gestão financeira

- Aplicação móvel nativa (foco em web responsivo)

- Biometria ou autenticação física

- Votação presencial com urnas eletrónicas

# 2. Requisitos Funcionais e Não-Funcionais

Esta secção apresenta aquilo que o sistema precisa de fazer (requisitos funcionais) e como precisa de se comportar (requisitos não-funcionais). Estes requisitos foram pensados a partir das necessidades reais da Associação de Estudantes da Universidade Pedagógica (AEUP) e servem de guia para o desenvolvimento do SIGVOTE-UPM.

## 2.1 Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem as acções concretas que o sistema deve ser capaz de realizar. Cada requisito foi classificado por prioridade Alta para o que é essencial desde o início, Média para o que pode ser incorporado numa fase posterior.

| ID | Requisito | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | O sistema deve permitir autenticação de estudantes da UP-Maputo através de número de estudante e senha. | Alta |
| RF-02 | O sistema deve permitir a criação e configuração de eleições com múltiplos cargos (Presidente, Coordenador, entre outros). | Alta |
| RF-03 | O sistema deve permitir o registo e gestão de candidatos com foto, biografia e proposta. | Alta |
| RF-04 | O sistema deve garantir o anonimato do voto (separação entre identidade do votante e a sua escolha). | Alta |
| RF-05 | O sistema deve impedir votação duplicada do mesmo estudante no mesmo cargo. | Alta |
| RF-06 | O sistema deve realizar apuração automática de resultados em tempo real. | Alta |
| RF-07 | O sistema deve manter registo de audit trail(logs de auditoria) de todas as operações administrativas com timestamp e identificação. | Alta |
| RF-08 | O sistema deve ter interface responsiva compatível com acesso via smartphone e navegadores modernos. | Alta |
| RF-09 | O sistema deve enviar notificações aos estudantes da UPM sobre início e encerramento de eleições. | Média |
| RF-10 | O sistema deve gerar relatórios de resultados em formatos PDF e Excel para arquivo oficial. | Média |
| RF-11 | O sistema deve permitir a configuração de fiscais de eleição com permissões de visualização. | Média |
| RF-12 | O sistema deve suportar diferentes tipos de votação. | Média |
| RF-13 | O sistema deve abrir e encerrar eleições automaticamente nas datas e horas configuradas. | Alta |
| RF-14 | O sistema deve permitir recuperação de senha por parte dos estudantes registados. | Média |
| RF-15 | O sistema deve detetar e alertar comportamentos anómalos para prevenção de fraude. | Alta |

## 2.2 Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Estes requisitos não descrevem funcionalidades, mas sim a qualidade com que o sistema deve funcionar. São aspectos como segurança, velocidade, disponibilidade e conformidade legal essenciais para que o SIGVOTE-UPM seja confiável no contexto da UP-Maputo.

| ID | Categoria | Métrica / Detalhe |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Segurança | Comunicação cifrada via SSL/TLS; senhas armazenadas com hashing bcrypt (mínimo 12 rounds); protecção obrigatória contra SQL injection, XSS e CSRF. |
| RNF-02 | Disponibilidade | 99,5% de disponibilidade durante períodos eleitorais activos; manutenção programada fora do horário eleitoral com aviso mínimo de 24 horas. |
| RNF-03 | Tempo de Resposta | Página de votação carrega em menos de 3 segundos; submissão e confirmação de voto concluídas em menos de 2 segundos, em condições normais de rede. |
| RNF-04 | Usabilidade | Qualquer estudante da UP-Maputo deve conseguir completar o processo de votação em menos de 3 minutos, sem necessidade de formação prévia; compatível com WCAG 2.1 nível AA. (Web Content Accessibility Guidelines) — em português, Directrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web. |
| RNF-05 | Escalabilidade | Suportar até 5.000 estudantes simultâneos da UP-Maputo sem degradação de performance. |
| RNF-06 | Backup e Recuperação | Backup automático diário; RPO (Recovery Point Objective) de 1 hora. |
| RNF-07 | Auditabilidade | Todos os eventos registados com timestamp, IP e identificação do utilizador. |
| RNF-08 | Portabilidade | Funcionamento nos navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge últimas 2 versões). |
| RNF-10 | Manutenibilidade | Código documentado, arquitetura modular, cobertura mínima de 70% por testes automatizados. |

# 3. Backlog Inicial User Stories

As User Stories são a forma mais próxima da realidade de descrever o que o sistema deve fazer porque partem sempre da perspectiva de quem vai usar. Para cada história, identificamos quem quer o quê e porquê, os critérios que definem quando está pronto, a prioridade e uma estimativa de esforço em story points.

O backlog do SIGVOTE-UPM está organizado em 5 épicos e conta com 17 histórias de utilizador, cobrindo desde a autenticação até à auditoria do processo eleitoral da AEUP. A prioridade segue o modelo MoSCoW Must (essencial) • Should (importante) • Could (desejável) • Won't (excluído) — e a complexidade usa: S (Simples) • M (Média) • C (Complexa).

| ID | User Story | Critérios de Aceitação | Prioridade | Estimativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Como administrador da AEUP, quero criar uma nova eleição para definir período e cargos em disputa. | Título e datas definidos • Múltiplos cargos adicionados • 1 voto por cargo • Confirmação de criação | Must | C |
| US02 | Como administrador da AEUP, quero gerir os candidatos registados em cada cargo para que os estudantes conheçam as suas opções antes de votar. | Foto, nome e proposta registados • Ordem de apresentação definida • Ativar/desativar candidatura • Prévia visível | Must | C |
| US03 | Como administrador, quero abrir e encerrar eleições automaticamente conforme o calendário eleitoral da AEUP. | Eleição inicia na data configurada • Encerramento automático • Notificação aos estudantes • Bloqueio após fim | Must | S |
| US04 | Como administrador, quero visualizar um painel centralizado para monitorizar todas as eleições da AEUP. | Eleições ativas, encerradas e programadas visíveis • Indicadores em tempo real • Alertas de eventos • Acesso rápido a ações | Should | C |
| US05 | Como estudante da UP-Maputo, quero autenticar-me com número de estudante e senha para aceder à votação. | Número de estudante validado • Senha mínima 6 caracteres • Bloqueio após 3 tentativas • Erro claro sem revelar dados | Must | C |
| US06 | Como estudante, quero recuperar a minha senha para não perder o direito de voto. | Opção 'Esqueci a senha' disponível • Código de recuperação enviado • Redefinição segura • Confirmação de alteração | Should | S |
| US07 | Como administrador da AEUP, quero garantir que cada estudante vote apenas uma vez por cargo para assegurar a integridade eleitoral. | Registo imutável de voto • Voto duplicado impedido • Confirmação de registo • Audit trail com timestamp | Must | C |
| US08 | Como administrador da AEUP, quero importar a lista de estudantes elegíveis para garantir que apenas membros da UP-Maputo possam votar. | Upload CSV com dados dos estudantes • Validação de duplicados • Elegibilidade ativável • Log de importação com erros | Must | C |
| US09 | Como estudante, quero visualizar candidatos e as suas propostas para tomar uma decisão informada. | Lista por cargo visível • Foto, biografia e proposta detalhadas • Ordenação definida pelo admin • Interface acessível | Must | S |
| US10 | Como estudante, quero votar de forma simples e anónima para exercer o meu direito democrático na AEUP. | Seleção clara do candidato • Confirmação antes de submeter • Anonimato garantido • Comprovativo sem revelar escolha | Must | C |
| US11 | Como estudante, quero receber confirmação de que o meu voto foi registado para ter tranquilidade. | Mensagem de sucesso imediata após voto • Código de comprovação gerado automaticamente pelo sistema • Indicação clara de que o voto já foi registado e não pode ser repetido • Acesso aos resultados após encerramento da eleição | Must | S |
| US12 | Como administrador, quero visualizar resultados em tempo real durante a apuração eleitoral da AEUP. | Contagem automática de votos • Percentagens por candidato • Gráficos de barras/pizza • Total de votantes e abstenções | Must | C |
| US13 | Como estudante, quero visualizar os resultados oficiais após encerramento para conhecer o vencedor. | Publicação automática após fim • Resultados por cargo • Vencedor destacado • Data/hora de publicação visível | Must | S |
| US14 | Como membro da AEUP, quero exportar resultados em PDF/Excel para arquivo oficial. | Relatório completo gerado • Código de autenticidade incluído • Total de votos, percentagens e participação • Download disponível | Should | S |
| US15 | Como auditor/fiscal da Comissão Eleitoral da AEUP, quero aceder aos logs de auditoria para verificar a integridade do processo. | Ações administrativas registadas • Timestamp por evento • IP e identificação do utilizador • Exportação de logs disponível | Must | C |
| US16 | Como administrador, quero configurar fiscais de eleição para supervisão externa do processo eleitoral da AEUP. | Contas de fiscal criadas pelo administrador com permissão exclusiva de leitura • Impossibilidade de alterar votos, candidatos ou configurações • Acesso a estatísticas e resultados em tempo real • Registo automático de todos os acessos dos fiscais | Should | S |
| US17 | Como administrador da AEUP, quero ser alertado em tempo real sobre comportamentos anómalos no sistema para poder agir e prevenir fraude eleitoral. | Alerta de acessos simultâneos suspeitos • Deteção de padrões anómalos • Bloqueio automático • Notificação aos administradores | Could | C |